附件1、

合 同 要 点

一、项目概况

1、比选人名称：福州三明大厦有限公司；

2、比选项目名称：福州三明大厦新增监控项目；

3、比选项目地址：  福州鼓楼区华林路65号；

二、合同要点：

3、质量要求

3.1　乙方保证提供的货物是原厂正牌、全新、完整的。并保证其性能和质量符合有关国家和行业标准的技术要求，要经的起甲方提供给政府行业技术主管部门的抽检验证。

3.2　乙方保证工程最终验收后，向甲方提供完整的、清楚的技术文件和技术文档。

3.3　乙方保证所提供的设备为开放式结构，对于未来扩容项目保证根据最终用户要求无条件要能升级，经的起业主检测。

4、测试和验收

4.1系统测试：由乙方负责组织系统测试；为保证设备正常稳定运行，甲方运行维护部门技术人员应介入测试工作，以便乙方技术人员对其进行现场技术培训。

4.2　验收：系统测试完毕，乙方向甲方提交《验收申请》，甲方应在收到《验收申请》一周内安排进行验收。验收由乙方配合甲方进行，如验收测试结果合格，甲、乙双方签署《验收报告》，表明双方同意设备投入运行并交付甲方使用；如验收测试结果不符合要求，乙方负责修正，并承担相应技术费用，直到设备符合测试要求为止。

4.3　由于乙方的原因致使工程无法按合同进度表完成，延误工期责任由乙方承担；由于甲方的配套设施等原因致使该工程暂时无法进行时，延误工期责任由甲方承担。

4.4　在设备的安装调试过程中，如合同货物存在质量问题，由乙方负责更换；如果由于乙方人员操作过失，造成设备损坏，由乙方负责更换。

4.5　甲方在收到乙方送交的竣工验收报告后，需在7个工作日内组织验收。

5、付款方式：本工程无预付款。

5.1根据乙方施工进度经甲方和监理确认工程量（含到场设备）支付7O%,具按双方签定合同要求。

5.2工程安装调试验收合格并移交甲方后，乙方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料，审核同意后，甲方支付合同总价的90%给乙方。

5.3质保期三年，合同价的10%作为质保金。工程验收合格一年后无重大质量问题，14天内给予支付5%，第三年无重大质量问题14天内支付剩余5%。

6.合同形式：中标价总价包干;

附件2：法定代表人授权书

福州三明大厦有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的福州三明大厦新增监控项目招标比选活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：性别：身份证号：

单位：部门：	职务：

详细通讯地址：邮政编码：	电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日期：

接受授权方

投标人代表签字：

日期：

附件：营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、法定代表人身份证复印件